# FoodExplorer 产品需求文档

面向独立餐饮小店店主的智能经营建议工具（MVP）

版本 v0.1 · 作者 [你的名字] · 日期 2026-09-08 · 状态 草稿（假设项需验证）

# 1 摘要

FoodExplorer 是面向独立餐饮小店店主的智能经营建议工具。它解决的核心问题是：这些店主不缺数据，缺的是能看懂、能执行的经营建议。用户只要填几个数，平台就能给出本周最该做的一件事，并陪店主一起验证效果。

本 PRD 定义 FoodExplorer 初版（MVP）的范围、核心用户、价值主张、关键功能、成功指标与发布计划，用于对齐后续设计、开发与评审。

# 2 联系人

| 角色 | 人员 | 职责说明 |
| --- | --- | --- |
| 产品负责人（需求 Owner） | [你的名字] | 需求定义、用户研究、竞品分析、PRD、数据埋点体系 |
| 产品 / 原型设计 | [你的名字 / 协作者] | 高保真 Web 原型 |
| 技术实现 | Cursor / 待定 | MVP 原型与功能实现 |

注：联系人为占位，后续按实际分工补充。

# 3 背景

小商户不缺数据，缺能读懂的建议。

小餐饮店主手里其实有不少数据：点单系统里卖了哪些菜、进了哪些货、哪些菜常被一起点。但这些数据是散乱的。他们看不懂 GMV、客单价、复购率这些指标，也没有钱请运营或数据分析师。结果就是凭感觉做决策，要么不敢改，要么像 Boss 王一样越改越亏。

大厂的服务覆盖不到他们。

美团的智能掌柜、袋鼠管家主要服务美团生态内的商家；Toast IQ 等只服务使用自家 POS 的客户；Owner AI、Fourth 等偏向连锁和中大型企业。真正还没接任何系统、靠手工记账、只看点单软件的极小微个体户，是目前的服务空白。

为什么是现在。

用自然语言给建议的技术，让低门槛经营建议第一次变得可行。我们此前访谈了 10 位餐饮店主，印证了同一个核心诉求：我不想看懂数据，我只想知道我该怎么做。

已有的基础与本次收敛。

团队已完成商业模式画布、3 类用户画像、共情图、用户故事、Boss 王案例和数据采集策略，并基于真实反馈做过一次迭代。本次把产品从一个大而全的数据分析平台，收敛为一个主角（独立小店店主）和一套最小但完整的产品闭环。

# 4 目标

目标

为独立餐饮小店店主提供答案先行的经营建议，降低决策门槛，让不会数据分析的人也能做出更科学的经营决策。

为什么重要

解决凭直觉乱改、越改越亏的行业痛点。

让极小微商户也能拥有触手可及的经营指导。

呼应团队从技术驱动转向用户价值驱动的战略方向，支持小商户长期健康成长。

关键结果（OKR 示例，MVP 阶段需埋点验证）

| 目标 | 关键结果（KR） |
| --- | --- |
| 目标1：让店主完成引导并产出首次建议 | KR1 引导填写完成率 ≥ 70%；KR2 填完即产出建议的比例为 100% |
| 目标2：证明建议真的被用起来 | KR3 每周被查看/采纳的建议数 ≥ 50 条（试点期）；KR4 采纳后回到平台验证结果的店主比例 ≥ 40% |
| 目标3：初步验证付费意愿 | KR5 试用后愿意进入订阅的比例 ≥ 10% |

注：以上指标为假设性指标，需先埋点收集真实数据后再校准。

# 5 目标市场

第一主角：王婧型，自营独立小店店主

年龄约 28 岁，独立餐饮或咖啡小店店主，一个人身兼店长、收银、厨师。

靠手工记账或点单系统记录经营情况，数据散乱。

看不懂专业数据看板，营销投入凭感觉，怕浪费、怕营销打水漂。

每天打烊后最想知道的不是我有多少指标，而是我接下来该做什么。

说明：市场由用户的困扰和任务定义，而不是由年龄、性别等人口属性定义。这里锁定的是缺少运营支持、需要低门槛决策帮助的一类人。

次要用户（后续版本 / 路线图）

多家门店店主（李伟型）：需要主账号加分账号统一管理。

网红品牌创始人（邱月型）：需要量化营销带来的客流和转化。

政府或行业监督：需要一个可观测、可信赖的行业视角。

约束

MVP 只服务单个门店或独立小店店主，不做多店。

我们不自己接外卖平台或 POS 接口（MVP 阶段数据由店主填写或上传）。这是为了先把填数、出建议、看验证验证清楚。

# 6 价值主张

我们服务的顾客工作或任务

把散乱的手工或点单数据，变成一句我该怎么做。

在不知道看什么指标的前提下，做出比凭直觉更靠谱的决定。

用户会获得什么

一张看得懂的经营首页。

一个能直接执行的本周最该做的一件事（比如把某道菜从菜单拿掉、下周少备一半某原料、主推某个套餐、把某道菜调价）。

更少的浪费、更稳的客流、更可控的利润。

他们会避免哪些痛点

看不懂数据、凭直觉乱改。

营销费用花出去却看不出来效果。

食材浪费。

遇到问题没人可问。

比现有方案好在哪

对比手工 Excel 或凭直觉：给出建议，而不是让人自己猜。

对比专业看板（Toast、Square 等）：不用学、不用装系统，填数即出答案；按你现在能执行到哪一步给建议，而不是甩给你一堆图。

对比咨询公司或数据分析师：便宜、随时、面向普通店主，而不是面向企业。

价值曲线说明

| 维度 | FoodExplorer | 传统 BI 看板 / 大厂系统 |
| --- | --- | --- |
| 上手门槛 | 极低（填 5 到 6 个数） | 高（要装系统、要绑定生态） |
| 建议可执行性 | 高（直接给步骤加预期） | 中（给图表让你自己读） |
| 对不做数据的人友好度 | 高 | 低 |
| 功能复杂度 | 低（只做核心） | 高（大而全） |
| 价格 | 低（免费加订阅） | 中高 |

需要诚实承认：在数据丰富度、AI 深度上，FoodExplorer 弱于大厂。所以我们不和大厂比数据多，而是比对长尾小商户更友好、更直接、更便宜。

# 7 解决方案

## 7.1 用户流程 / 原型说明

核心（已确认，无需大改）：

引导收集：宣传或登录页、登录、选择经营类型和规模、填几个关键数字或上传一张表格（近 7 天营业额、最畅销菜、成本、客单价、常被一起点的组合等）。

经营首页：置顶一句本周最该做的一件事，加上几块核心数据（什么卖得好、什么在浪费）。

建议详情：答案、依据、风险、预期。默认直接免费给；达到一定使用量或试用期后，触发订阅门槛。

我的验证：采纳后，把前后效果放进对比，形成共同验证的闭环。

页面结构：首页（一个答案加核心数据）、建议详情（答案或依据或风险或预期）、简易数据看板（只放店主能看懂的核心指标）、设置（经营信息、订阅、账户）。MVP 先做 Web 端。

## 7.2 关键功能

F1 数据引导向导：分步收集经营类型、规模、营业额、热门菜、成本、组合点单频次；支持手动填数或上传表格；无需接任何系统。

F2 建议引擎（规则加轻量模型）：把填的数据转成 1 到 3 条可执行建议（砍、主推、调价、备货），每条都包含答案、依据、信心度、风险、预期。

F3 答案先行经营首页：一条最优先建议置顶，加简单可视化（只展示店主能看懂的指标，比如哪道菜卖最好、哪块在浪费）。

F4 建议详情：默认免费给，超出一定数量或试用期后需订阅解锁；内含深入看依据选项（对想搞懂的人展开为什么）。

F5 前后对比或跟踪：记录采纳建议前后的数据变化（如某菜销量、某原料浪费），让建议可验证、可复盘。

F6 简易账户：登录或注册、基础经营信息、角色身份。

路线图功能（不放 v1）：接 POS 或外卖平台、自然语言问答、多店主分账号、AI 预测、行业对标、广告位。

## 7.3 技术（仅说明，不做深度展开）

MVP：Web 前端，加后端（规则引擎或轻量模型生成建议），加数据库，加埋点。

数据由店主填写或上传，无外部系统依赖；可用示例数据支撑演示。

诚实边界：AI 预测、多租户、ERP、CRM、iPaaS、接外卖平台是愿景和路线图，MVP 不做。MVP 用简单规则加示例数据即可跑通闭环。

## 7.4 假设（需验证）

A1：店主愿意花几分钟填数。

A2：仅凭店主填的几个数，能产出足够有用的建议。

A3：极小微商户确实存在，且目前未被竞争对手服务。

A4：免费加订阅的商业模式成立。

A5：店主能接受建议不保证 100% 对，但我会陪你验证。

# 8 发布计划

MVP（可演示、可上线，约 4 到 6 周，Web 端）

数据引导向导（填数、上传表格）。

答案先行经营首页。

1 到 3 条建议，加建议详情（含依据、风险、预期）。

基础前后对比或跟踪。

登录注册加简易账户。

示例（dummy）数据。

v1.1（约再 2 到 4 周）

埋点体系完善。

订阅门槛上线（免费额度加试用期）。

追踪功能增强。

移动端适配。

二期或路线图（视验证结果）

接 POS 或外卖平台。

自然语言 AI 问答。

多店或主分账号。

AI 预测、行业对标。

广告位（面向上游供应商或设备商）。

一句话：MVP 先跑通填数、出建议、看验证这个闭环，用保留率、复访率、建议采纳率来回答下一步值不值得做、往哪做。